  - Техническое задание на разработку ИС

    - Общие сведения

Полное название ИС – ИС для планирования задач.

Сокращенное название ИС – планировщик задач.

Заказчик – МУИВ.

Источники разработки – задание на преддипломную практику.

Сроки выполнения работ по созданию ИС – 2 месяца.

    - Цели и назначение создания автоматизированной системы

Цели создания ИС планирования задач:

–	снижение объема бумажного документооборота в сфере планирования задач;

–	увеличение скорости формирования отчетности по выполнению задач с помощью платформы 1С:Предприятие 8.3;

–	обеспечение распределенного доступа к данным, которые связаны с планированием задач (к примеру, отчеты формирует только руководитель ДИТ, занесение задач выполняет только специалист ДИТ и т.п.).

Назначение ИС планирования задач состоит в возможности быстрого назначения определенного специалиста на конкретную задачу и контроля их загруженности.

    - Характеристика объектов автоматизации

Объект автоматизации – департамент ИТ, который руководствуется Положением о департаменте ИТ. Сотрудники ДИТ непосредственно подчиняются проректору по ИТ, который и является руководителем подразделения.

    - Требования к ИС

Структура ИС должна иметь модульную структуру, которая позволит в будущем масштабировать ее и использовать удобную сопровождаемость. ИС должна иметь такие подсистемы:

–	подсистема регистрации задач;

–	подсистема планирования и распределения задач;

–	подсистема справочников;

–	подсистема отчетности и аналитики.

Требования к основным функциям ИС:

–	прием и регистрация новых задач;

–	назначение исполнителей задач;

–	учет статусов задач;

–	фильтрация задач в зависимости от критериев;

–	настройка ролей и прав доступа;

–	формирование отчетов по исполнителям, по типам задач, по подразделениям-заказчикам и т.п.

Программное обеспечение – платформа 1С:Предприятие 8.3, ПО для разработки функциональных диаграмм BPWin, Visio.

Техническое обеспечение – ПК, характеристик которых указаны в п.1.5.1.

Лингвистическое обеспечение – 1С:Язык.

    - Состав и содержание работ по разработке ИС

Таблица 1

Работы по разработке ИС

| Работа | Сроки, дней |
| --- | --- |
| Анализ и обследование деятельности ДИТ | 4 |
| Формализация требований к ИС | 4 |
| Проектирование ИС | 10 |
| Разработка конфигурации в 1С:Предприятие 8.3 | 20 |
| Тестирование и верификация ИС | 10 |
| Внедрение ИС и ввод в эксплуатацию | 12 |

    - Порядок разработки ИС

Порядок разработки ИС описывается в соответствии с этапами ЖЦ ИС, которые указаны в ГОСТ 34 серии.

На этапе инициализации проекта выполняются подготовительные мероприятия, а именно: назначаются руководители проекта и его исполнители, формируется рабочая группа, выполняется сбор начальных данных.

На этапе обследования деятельности ДИТ выполняется функциональный анализ протекающих бизнес-процессов, которые связаны с планированием задач, выявление проблем и путей их устранения, анализ используемых программных и аппаратных средств.

На этапе формирования требований и разработки ТЗ формируются основные требования к ИС, выполняется построение функциональной модели «КАК БУДЕТ», описывается архитектура и состав ИС.

На этапе проектирования ИС выполняется разработка структуры будущей конфигурации, определяются основные справочники, документы, формы, регистры и другие объекты, которые будут использоваться в ИС планирования задач.

На этапе разработки конфигурации ИС выполняется непосредственное создание ИС в 1С:Предприятие 8.3, разработка отчетов, подсистем.

На этапе тестирования ИС выполняется испытания созданного программного средства, исправляются выявленные ошибки.

На этапе внедрения ИС и ввода ее в эксплуатацию выполняется развертывание конфигурации на рабочем месте пользователей, выполняется запуск опытных испытаний.

    - Порядок контроля и приемки ИС

Процесс контроля и приемки выполняется в несколько этапов:

–	вводной контроль – выполняется проверка исходных данных, утверждается состав проверочной группы;

–	промежуточный контроль – выполняется после завершения каждого этапа разработки;

–	контроль полноты и качества тестирования реализуется после завершения разработки.

В результате приемки ИС формируется акт и подписывается членами группы приемки.

    - Требования к составу работ по вводу ИС в действие

Для ввода ИС планирования задач в эксплуатацию необходимо выполнить настройку АРМ специалиста ДИТ, а именно:

–	установить платформу 1С:Предприятие 8.3 (или использовать сетевое соединение);

–	развернуть созданную конфигурацию;

–	провести инструктаж сотрудников ДИТ о работе с созданной ИС;

–	при необходимости провести испытания сотрудников ДИТ;

–	внести в ИС тестовые данные и выполнить ее тестирование;

–	при успешном тестировании можно вводить ИС в полную эксплуатацию.

    - Требования к документированию

При разработке ИС рекомендуется использовать такие документы:

–	акт входного контроля разработки ИС;

–	промежуточные акты проверки ИС;

–	протокол тестирования ИС;

–	акт о готовности ИС;

–	отчет об исправлении ошибок;

–	акт ввода в эксплаутацию.

    - Источники разработки

Источники разработки – задание на преддипломную практику, рабочая программа производственной (преддипломной) практики.